Faculty of Computer Sciences and Engineering

# BEE HIRED – Sistem për Menaxhimin e Konkurseve dhe Aplikimeve për Punë

Inxhinieri Softuerike

| ID Emri Mbiemri | Profesori | Asistenti |
| --- | --- | --- |
| 242512112 Filan Fisteku | Ramadan Dervishi | Alma Novobërdaliu |
| 242512112 Filan Fisteku | Ramadan Dervishi | Alma Novobërdaliu |
| 242512112 Filan Fisteku | Ramadan Dervishi | Alma Novobërdaliu |

Muaji/Viti

Prishtinë

PERMBAJTJA

1.	PROJECT SCOPE	4

2.	PERZGJEDHJA E METODOLOGJISE	5

3.	SPECIFIKIMI I KERKESAVE	6

4.	DEFINIMI I PRODUCT BACKLOG	7

5.	MODELIMI I KERKESAVE	8

Historia e ndryshimeve të dokumentit

| Versioni | Kërkesa për ndryshim | Emri dhe Mbiemri | Data e aprovimit | Pjesa e afektuar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fillimi I dokumentit | Filan Fisteku | 30.04.2026 | Psh: Kapitujt 1 deri 3 |

# PROJECT SCOPE

Sistemi BEE HIRED është një platiformë web e përqendruar në menaxhimin e procesit të rekrutimit, duke lidhur kompanitë me kandidatët e kërkimit të punës. Më poshtë është përshkrimi i plotë i Project Scope për projektin BEE HIRED:

- Objektivat

  - BEE HIRED synon të ndërtoijë një sistem të plotë menaxhimi rekrutimi që u mundëson kompanive të publikojnë konkurse pune, të menaxhojnë aplikimet, të caktojnë intervista dhe të gjurmojnë kandidatët e puësuar. Njëkohësisht, u ofron kërkuesve të punës një mjet modern për të kërkuar dhe aplikuar për pozicione pune.

- Dorëzimet (Deliverables)

  - Dorëzimet kryesore përfshijnë: (1) Aplikacion web funksional me frontend React dhe backend Laravel; (2) Dashboard i kompletuar për kompanitë – Overview, Aplikime, Listimet Aktive, Intervistat, Punojësit e Puësuar; (3) Sistem navigimi dhe autentikimi me role (kompani vs kërkues punë); (4) Modal për publikimin e konkurseve; (5) Dokumentacion teknik dhe prezantim përfundimtar.

- Kufizimet (Constraints)

  - Kufizimet kryesore janë: (1) Koha – projekti realizohet brenda semestrit akademik; (2) Ekipi – numër i kufizuar zhvilluesish; (3) Infrastruktura – serveri lokal XAMPP/Laravel për zhvillim, jo mjedis cloud produksioni; (4) Buxheti – zero, përdoren vetëm teknologji open-source (React, Laravel, MySQL); (5) Autentikimi – në fazën aktuale përdoret localStorage për simulim të sesioneve.

- Çfarë përfshihet në projekt (In Scope)

  - Brenda fushës së projektit përfshihen: (1) Faqet publike – Home, About Us, Companies (listim kompanish), Jobs (listim vendesh pune), Job Detail, Pricing; (2) Sistemi i autentikimit me role (kompani / kërkues punë); (3) Hire Dashboard për kompanitë me 5 faqe – Overview, Aplikime, Listimet Aktive, Intervistat, Të Punësuarit; (4) Publikimi i konkurseve me preview live; (5) Menaxhimi i aplikimeve me filtra statusi (Shortlisted, Reviewing, Rejected); (6) Navigimi i sidebarit me shënjëzim aktiv dhe lidhje direkte në faqet e dashboard-it; (7) Regjistrimi i kompanive dhe kërkuesve të punës me ridrejtim sipas rolit.

- Çfarë nuk përfshihet në projekt (Out of Scope)

  - Jashtë fushës së projektit janë: Sistemi i pagesave online; Aplikacioni mobil (iOS/Android); Njoftimet me email ose SMS; Integrimi me platforma të palës së tretë (LinkedIn, etj.); Paneli administrativ i plotë për super-admin; Sistemi i mesazheve direkte mes kompanisë dhe kandidatit.

- Supozimet (Assumptions)

  - Supozimet kryesore janë: (1) Përdoruesit kanë akses në internet dhe browser modern; (2) Kompanitë janë të regjistruara paraprakisht në sistem; (3) Të dhënat simuluese përdoren në vend të API-ve reale të tretës; (4) Sistemi funksionon në mjedis lokal gjatë fazës së zhvillimit; (5) Gjuha e ndërfaqes është anglisht.

- Pikat e rëndësishme (Milestones)

  - Pikat kryesore të projektit: M1 – Analiza dhe planifikimi (Shkurt 2026); M2 – Setup infrastrukturës Laravel + React dhe autentikimit (Mars 2026); M3 – Hire Dashboard me të gjitha faqet e navigimit (Prill 2026); M4 – Funksionalitetet e publikimit të konkurseve dhe menaxhimit të aplikimeve (Prill 2026); M5 – Testimi, refaktorimi dhe dorëzimi final (Maj 2026).

*Mund të përdorni template të gatshëm për krijimin e project scope.

# PERZGJEDHJA E METODOLOGJISE

Metodologjia e përzgjedhur për zhvillimin e BEE HIRED është Agile Scrum. Scrum është një kornizë menaxhimi projekti e bazuar në iteracione të shkurtra të quajtura Sprint (zakonisht 1–2 javë), në të cilat ekipi dorëzon incrementë funksionalë të softuerit. Karakteristikat kryesore të Scrum përfshijnë: Product Backlog me user stories të prioritizuara; Sprint Planning në fillim të çdo sprint-i; Daily Standups për koordinim të ekipit; Sprint Review dhe Retrospective në fund të çdo sprint-i; Rolet: Product Owner, Scrum Master dhe Developers. Arsyetimi i përzgjedhjes: projekti BEE HIRED ka kërkesa të ndërlikuara që evoluojnë gjatë zhvillimit, gjë që Scrum e menaxhon mirë përmes backlog-ut fleksibël. Ekipi i vogël (3–5 antarë) dhe afati akademik janë të përshtatshëm me sprint-et e shkurtra. Platforma Trello përdoret për menaxhimin e Epics, User Stories dhe Tasks.

Karakteristikat kryesore të Scrum të zbatuara në projekt:

- Të identifikohet dhe përshkruhet metodologjia e përzgjedhur (p.sh. Agile, Waterfall, Scrum, etj.);

- Të paraqiten karakteristikat kryesore të metodologjisë së zgjedhur;

- Të bëhet një arsyetim i qartë i përzgjedhjes, duke e lidhur metodologjinë me:

  - natyrën e projektit,

  - kërkesat e sistemit,

  - fleksibilitetin,

  - madhësinë dhe organizimin e ekipit.

# SPECIFIKIMI I KERKESAVE

Të shkruani dhe të dokumentoni kërkesat për projektin tuaj. Secili anëtar i grupit të shkruaj:

- 5 kërkesa të biznesit

- 5 kërkesa të palëve të interesit (Stakeholders)

- 10 kërkesa funksionale

- 10 kërkesa jo-funksionale

# DEFINIMI I PRODUCT BACKLOG

Çdo grup do të menaxhojë projektin e vet duke përdorur metodologjinë SCRUM, duke e ndarë punën përmes roleve dhe artefakteve të SCRUM në Trello.

Çdo anëtar duhet te kete një rol të qartë sipas Scrum:

- 1 Product Owner (PO) – Përgjegjës për backlog-un dhe prioritizimin e user stories.

- 1 Scrum Master (SM) – Koordinon takimet, heq pengesat, mban fokusin në proces.

- 1–3 Developers – Zbatojnë user stories, ndërtojnë prototipin dhe paraqesin progresin.

2. Përcaktoni një Epic për çdo anëtar

- Çdo anëtar i grupit do të realizoj 2 epics (veçori e madhe e sistemit).

- Epiku përfaqëson një komponent të rëndësishëm funksional të sistemit (p.sh. "Menaxhimi i profilit", "Pagesat", etj).

3. Shkruani User Stories për secilin Epic

- Për çdo epic, duhet të shkruhen 5 user stories duke përdorur formatin standard:

- “Si një [lloji i përdoruesit], dua të [veprimi], në mënyrë që të [qëllimi/vlera].”

- Ndani story-t në detyra konkrete (tasks) në Sprint Backlog (minimum 3 per user story).

4. Krijoni Kritere Pranimi për çdo User Story

- Për 2 user story, përcaktoni të paktën 3 kritere pranimi që duhet të plotësohen që një funksionalitet të quhet i përfunduar.

- Kriteret duhet të jenë të matshme dhe të testueshme.

5. Përcaktoni analizen 3C

- Për 2 user story, realizoni analizen 3C – Card, Conversation, Confirmation.

6. Realizoni Product Backlog

- Mblidhni të gjitha user stories në një product backlog në mjetin tuaj të zgjedhur.

- Backlog-u duhet të përmbajë të gjitha kërkesat.

7. Prioritizoni dhe vlerësoni story-t me Story Points

- Për secilën user story, përdorni Story Points për të vlerësuar përpjekjen relative.

- Ju rekomandohet të përdorni sekuencën Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...).

- Vlerësimi të bëhet në mënyrë bashkëpunuese.

8. Organizoni Sprint Planning dhe krijoni Sprint Backlog

- Organizoni mbledhjen për Sprint Planning.

- Zgjedhni user stories që do të përfshihen në Sprint-in e parë.

- Përcaktoni Sprint Goal (qëllimin e sprint-it).

Udhëzime shtesë:

- Për të siguruar një definim sa më të plotë të kërkesave, rekomandohet të krijoni më shumë Epics, User Stories dhe Tasks sesa minimumi i kërkuar.

- Për vlerësimin (estimation) e User Stories, mund të referoheni në burimin e mëposhtëm:
https://www.tothenew.com/blog/how-to-estimate-story-points-in-agile/

Dorëzimi:

- Në dokument duhet të përfshihen screenshots nga Trello, të cilat dëshmojnë strukturimin e Epics, User Stories dhe Tasks.

# MODELIMI I KERKESAVE

Secili anëtar i grupit duhet të realizojë individualisht:

  - Një ërshkrim të një Use Case-i (Use Case Description)

  - Një diagram të Use Case-it (Use Case Diagram)

  - Një diagram aktiviteti (Activity Diagram)